朗盛高新材料（南通）有限公司

年产 2000吨高性能聚氨酯系列产品和年产 500吨高效固化剂产品技改项目

环保设施竣工自主验收意见

2024年12月3日，朗盛高新材料（南通）有限公司组织召开了年产 2000吨高性能聚氨酯系列产品和年产 500吨高效固化剂产品技改项目环保设施竣工自主验收会，参加会议的有朗盛高新材料（南通）有限公司（建设单位）、江苏裕和检测技术有限公司（验收监测单位）及3位专业技术专家共同组成验收组。

验收组在听取了建设单位对项目建设的情况汇报后，现场检查了项目环保设施建设与运行情况，查阅了项目相关的建设与竣工环境保护验收资料，根据《朗盛高新材料（南通）有限公司年产 2000吨高性能聚氨酯系列产品和年产 500吨高效固化剂产品技改项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收技术指南针 污染影响类》、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》通知（环办环评函[2020]688号）等相关监测技术规范、《朗盛高新材料（南通）有限公司年产 2000吨高性能聚氨酯系列产品和年产 500吨高效固化剂产品技改项目环境影响报告书》及环评批复等要求。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点：江苏省南通经济技术开发区江海路 97号现有聚氨酯车间内，与环评和环评审批情况均一致。

2、产品性质、规模：本项目高能聚氨酯系列产品产能为 2000吨/年，通过削减现有聚氨酯弹性体预聚物传统产品产能。本项目固化剂产品生产依托现有聚氨酯弹性体预聚物传统产品生产设备，年产能 500吨/年，此部分产能为新增产能。本项目主要产品方案见表1。

表1本项目主要产品方案一览表

| 序号 | 生产车间 | 产品名称 | 环评设计能力(t/a) |  | 实际生产能力(t/a) | 年运行时数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有 | 本项目建成后 |  |  |  |
| 1 | 聚氨酯车间 | 聚氨酯弹性体预聚物传统产品 | 12500 | 10500 | 10500 | 7920 |  |
|  |  | 高性能聚氨酯系列产品 | 0 | 2000 | 2000 | 1400 |  |
|  |  | 固化剂产品 | 0 | 500 | 500 | 200 |  |

项目建设过程及环保审批情况：2024年朗盛南通公司投资了100万，通过引入少部分辅料和添加剂，提升产品性能，优化产品组合，生产用于储能和特种防护的高性能聚氨酯系列产品 2000吨/年，产能在现有聚氨酯弹性体预聚物传统产品12500吨/年调配；同时，新增配套聚氨酯预聚物产品使用的固化剂 500吨/年。2024年4月，朗盛南通公司委托江苏环保产业技术研究院股份公司编制完成了“年产 2000吨高性能聚氨酯系列产品和年产 500吨高效固化剂产品技改项目”的环境影响报告书，并于2024年6月4日取得了南通经济技术开发区生态环境局环评批复（通开发环复（书）2024063号）。

本项目利用现有厂房及生产设备，不涉及开工建设，项目于2024年8月28日开始试生产。目前具备年产 2000吨高性能聚氨酯系列产品和年产 500吨高效固化剂产品生产能力。

2024年10月24日-10月25日朗盛南通公司委托江苏裕和检测技术有限公司对年产 2000吨高性能聚氨酯系列产品和年产 500吨高效固化剂产品技改项目进行环境管理检查和现场检测，根据检测结果编制了该项目竣工验收检测报告。

本次验收范围为朗盛高新材料（南通）有限公司组织召开了年产 2000吨高性能聚氨酯系列产品和年产 500吨高效固化剂产品技改项目的主体工程、辅助工程以及环保工程。

二、工程变动情况

对照《朗盛高新材料（南通）有限公司年产 2000吨高性能聚氨酯系列产品和年产 500吨高效固化剂产品技改项目环境影响表》及环评批文，项目实际运行中未发生重大变动。

本项目变动情况与关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）文件进行对照分析，详见表2。

表2项目变动情况与环办环评函[2020]688号对照分析表

| 类别 | 环办环评函[2020]688号 | 实际建设情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 本次验收项目为技改项目，开发、使用功能与环评一致。 | 否 |
| 规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 本次验收项目生产、处置或储存能力未增大。 | 否 |
|  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 生产能力未变化，项目不新增废水，未导致废水第一类污染物排放量增加。 | 否 |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 本次验收项目生产、处置或储存能力未变化，未导致污染物排放量增加。 | 否 |
| 地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 建设地点位于建设地点位于南通市经济技术开发区江海路97号，与环评一致；项目布局与环评一致。 | 否 |
| 生产 工艺 | 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 本项目物料运输、装卸、贮存方式发生未变化。 | 否 |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 物料运输、装卸、贮存方式 未变化。 | 否 |
| 环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 本项目不新增废水，废水污染防治措施未发生变化，与环评一致。本项目未导致污染物因子排放量增加。 | 否 |
| 环境保护措施 | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 未新增废水直接排放口；废水 未间接排放变为直接排放。 | 否 |
|  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 未新增废气主要排放口；排气筒高度未降低10%及以上。 | 否 |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 未发生变化。 | 否 |
|  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 固体废物利用处置方式未变化，各类固废已按照要求处置。 | 否 |
|  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 未发生变化。 | 否 |

综合上述分析，项目变动并未新增污染因子，污染物均达标排放。结合《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号）进行综合分析，本次验收项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变动，未构成重大变动，不会改变项目周围地区大气、水、声环境质量的现有功能要求。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目不新增废水，现有项目废水经厂区污水处理站处理后接管园区污水处理厂。

（二）废气

本项目生产过程中产生的有组织废气主要为：投料废气 G1-1、反应废气 G1-2、灌装废气 G1-3、投料废气 G2-1 、灌装废气 G2-2。本项目废气依托现有洗涤塔水洗+活性炭吸附处理后，经排气筒 DA001高空排放。本项目废气治理情况见下图。

（三）噪声

本项目不新增生产设备；现有生产设施采取厂房隔声、减振以及厂区绿化等措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- （四）固体废物

本次验收项目固废主要为：过滤残渣 S1-1、废过滤芯S1-2、反应釜清洗废液S1-3 、S2-3、过滤残渣 S2-1、废过滤芯 S2-2、废包装桶、沾染性废物（废包装袋、废手套、废抹布等）、VOCs 治理废活性炭，均按要求分类贮存在危废仓库，委托有资质单位处置危废均委托有资质单位处置，不对外排放。本项目固体废弃物的产生量和处置方式见表3。

表3 本项目固废产生处置情况表

| 序号 | 固废名称 | 产生环节 | 属性 | 环评产 生量 t/a | 实际产生量 t/a | 废物类别 | 废物代码 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤残渣S1-1 | 过滤灌装 | 危险废物 | 0.5 | 0.5 | HW13 | 265-103-13 | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 废过滤芯S1-2 | 过滤灌装 | 危险废物 | 0.5 | 0.5 | HW13 | 265-103-13 | 委托有资质单位处置 |
| 3 | 反应釜清洗废液S1-3、S2-3 | 反应釜清洗 | 危险废物 | 2.0 | 2.0 | HW06 | 900-404-06 | 委托有资质单位处置 |
| 4 | 过滤残渣 S2-1 | 过滤灌装 | 危险废物 | 1 | 1 | HW13 | 265-103-13 | 委托有资质单位处置 |
| 5 | 废过滤芯 S2-2 | 过滤灌装 | 危险废物 | 0.5 | 0.5 | HW13 | 265-103-13 | 委托有资质单位处置 |
| 6 | 废包装桶 | 原辅材料包装 | 危险废物 | 0.3 | 0.3 | HW49 | 900-041-49 | 委托有资质单位处置 |
| 7 | 沾染性废物（废包装 袋、废手 套、废抹布等） | 装置生产 | 危险废物 | 0.5 | 0.5 | HW08 | 900-249-08 | 委托有资质单位处置 |
| 8 | VOCs 治理废活性炭 | 废气治理 | 危险废物 | 0.5 | 0.5 | HW49 | 900-041-49 | 委托有资质单位处置 |

四、环境风险防范措施落实情况

公司已基本落实了环境风险防范措施，配备了应急救援设施、设备和物资，厂区设置了事故应急消防池，生产车间、物仓贮存区域均进行了地面硬化处理。

五、其他环境管理要求落实情况

项目生产车间及罐区卫生防护距离均为100米，现有项目以厂界设置800m卫生防护距离，范围内无居民等敏感点。一般固废和危险废物按照规范要求堆放在暂存场所内，并在醒目处设置标志牌；公司建立了环境管理制度，落实专人负责全公司的环境保护工作。

六、环境保护设施调试效果

2024年10月24日-10月25日，企业委托江苏裕和检测技术有限公司对朗盛高新材料（南通）有限公司年产 2000吨高性能聚氨酯系列产品和年产 500吨高效固化剂产品技改项目进行了环境保护验收监测工作，生产工况符合“三同时”验收监测要求。

（一）废水

- 本项目不新增废水，现有废水目前接入南通经济技术开发区南通能达水处理有限公 司化工污水处理厂，最终排入长江。

（二）废气

监测数据表明，验收监测期间，本项目DA001排气筒中出口非甲烷总烃、TDI结果符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 中排放标准要求，酚类、苯胺类结果符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的排放标准要求。本项目无组织排放的非甲烷总烃检测结果符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中排放标准要求。厂区内无组织非甲烷总烃检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准限值。

（三）噪声

验收监测期间，本项目厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四） 固废

项目产生的工业固体废物中危险废物包括过滤残渣 S1-1、废过滤芯S1-2、反应釜清洗废液S1-3 、S2-3、过滤残渣 S2-1、废过滤芯 S2-2、废包装桶、沾染性废物（废包装袋、废手套、废抹布等）、VOCs 治理废活性炭，产生量为 5.8t/a，危废均委托有资质单位处置；不产生生活垃圾。本项目固废处置妥善处置。固废“零排放”。

七、验收结论

验收组认为：朗盛高新材料（南通）有限公司年产 2000吨高性能聚氨酯系列产品和年产 500吨高效固化剂产品技改项目中废气、废水、噪声、固体废物环保设施基本按环境影响报告书及批复要求建成并投入使用。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），对照《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》的（公告[2018]第9号）中所规定的验收要求，未发现规定的验收不符合情形，同意通过验收。

本次验收仅限于验收时确认的项目、规模及总平面布局，若扩大规模，改变地点，变更产品及生产工艺，须另行办理相关报批手续。

八、后续工作建议

1、完善环境保护管理责任，加强环保管理人员的培训，建好相应的环境管理台帐。

2、按照省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知（苏环办[2022]218号）文要求，做好污染防治设施运行维护工作，定期委托有资质的检测机构，对排放的废气污染物进行监测，确保各类污染物稳定达标排放。

3、进一步完善突发性环境事故应急预案相关内容，保障环境安全。强化突发环境事件的预防，定期组织突发环境事件演练。

4、按照《危险危废贮存污染控制标准》相关要求严格控制危险废物暂存量，进一步完善配套固体废物暂存场所相关标识标记台账记录。

九、验收人员信息

验收组具体名单附后。

朗盛高新材料（南通）有限公司

### 2024年12月3日